Agenda

Project title:Agile Requirement and Change Management System for Japan–Vietnam Offshoring

Date & Time: 13/4/2026, 21hP.M

Venue: Google Meeting

Participants:

| Name | Role | Attendance |
| --- | --- | --- |
| Đỗ Tiến Thành | Client | Y |
| Đỗ Thành Long | Project Manager | Y |
| Mẫn Ngọc Đắc | Developer | Y |
| Nguyễn Viết Nhất | Developer | Y |
| Lê Hữu Đăng | Tester | Y |
| Phùng Quốc Việt | Business Analyst | Y |

- Done

| Nhóm công việc (Workstream) | Chi tiết các đầu việc đã hoàn thành |
| --- | --- |
| 1. UI Development & Integration (Initial) | • Hoàn thiện giao diện (frontend UI) cho các màn hình chính của hệ thống. • Kết nối thành công frontend với backend API (basic integration). • Demo thành công luồng đăng nhập (Login flow). |
| 2. Documentation Completion | • Hoàn thiện toàn bộ các tài liệu dự án theo kế hoạch. • Đảm bảo tài liệu đồng bộ với hệ thống đang phát triển. |
| 3. Language Switching Feature | • Hoàn thiện tính năng chuyển đổi ngôn ngữ (multi-language). • Đảm bảo không xảy ra lỗi reload, không bị mất nội dung hoặc nhảy trang. |

- In Progress

| Nhóm công việc (Workstream) | Chi tiết các đầu việc đang xử lý |
| --- | --- |
| 1. Backend Development (Core Features) | • Chưa hoàn thiện backend cho các chức năng chính: +, Tạo Change Request (CR) +, Xem chi tiết CR +, Thực hiện action trong CR (Customer, PM) +, Phân quyền (Admin) +, Cập nhật thông tin user (Profile) • Hiện tại mới dừng ở mức UI hiển thị, chưa có xử lý logic hoàn chỉnh. |
| 2. Feature Implementation Gap | • Các chức năng đã dựng frontend nhưng chưa hoạt động thực tế. • Cần đồng bộ giữa frontend và backend để đảm bảo end-to-end flow. |
| 3. Testing & QA (Failing Cases) | • Các test case của Customer, PM và Admin hiện đang fail. • Chưa đảm bảo được tính đúng đắn của nghiệp vụ (business logic). • Cần bổ sung và fix bug sau khi hoàn thiện backend. |

- To Do

| Hạng mục | Chi tiết & Mục tiêu |
| --- | --- |
| 1. Backend Completion | • Hoàn thiện toàn bộ API cho các chức năng chính của hệ thống. • Đảm bảo xử lý đúng logic nghiệp vụ Change Request. |
| 2. Full Feature Integration | • Kết nối hoàn chỉnh frontend và backend. • Đảm bảo tất cả chức năng hoạt động end-to-end (không chỉ hiển thị UI). |
| 3. Testing & Bug Fixing | • Viết lại và thực hiện đầy đủ test case cho từng role (Customer, PM, Admin). • Fix toàn bộ lỗi phát sinh để đảm bảo hệ thống ổn định. |