Agenda

Project title:Agile Requirement and Change Management System for Japan–Vietnam Offshoring

Date & Time: 16/3/2026, 21h  P.M

Venue: Google Meeting

Participants:

| Name | Role | Attendance |
| --- | --- | --- |
| Đỗ Tiến Thành | Client | Y |
| Đỗ Thành Long | Project Manager | Y |
| Mẫn Ngọc Đắc | Developer | N |
| Nguyễn Viết Nhất | Developer | N |
| Lê Hữu Đăng | Tester | N |
| Phùng Quốc Việt | Business Analyst | Y |

- Done

| Nhóm công việc (Workstream) | Chi tiết các đầu việc đã hoàn thành |
| --- | --- |
| 1. Định hướng Scope & Phân quyền | • Chốt scope Sprint 1: Tập trung hoàn thiện core workflow của luồng Change Request (CR), giới hạn ở khâu tạo và làm rõ yêu cầu, chưa làm luồng Approve/Complete. • Xác định Actor: Chốt 4 nhóm quyền riêng biệt gồm Khách hàng Nhật, BrSE và Admin. • Tinh chỉnh Core Flow: Loại bỏ hoàn toàn luồng quản lý BUG/FEATURE để hệ thống tập trung 100% vào định hướng CR-centric. |
| 2. Phân tích State Machine & Rules | • Chốt State Machine: Hoàn thiện sơ đồ vòng đời CR với các trạng thái chuẩn (Draft, Submitted, In Discussion, Approved, Blocked, v.v.). • Thiết lập Business Rules: - Bắt buộc phải chọn target sprint khi phân tích. - -Bắt buộc nhập lý do (reason) khi CR bị Block hoặc Reject. |
| 3. Quy trình Đàm phán & Báo giá | • Chốt phương án Estimation: Quyết định không xây dựng tính năng lưu trữ báo giá cứng trên hệ thống. Việc đàm phán effort (MM) sẽ được tracking qua tính năng Comment và Attach file. • Kiểm soát Scope: Thống nhất quy tắc "Chỉ 1 vòng Q&A" và tổ chức meeting/tài liệu chi tiết để chốt requirement, tránh kéo dài thời gian làm rõ. |
| 4. Chuẩn hóa Tài liệu & Quy trình | • Chuẩn hóa User Story: Chốt sử dụng Template mới bắt buộc gồm 3 phần: Summary, Out of scope, Trigger. Thống nhất dùng thang đo MoSCoW để đánh giá Priority. • Quản trị dự án: Cập nhật lại tài liệu Project description, thiết lập template Agenda mới (gộp các MOM) để dễ dàng tracking và báo cáo tiến độ. |

- In Progress

| Nhóm công việc (Workstream) | Chi tiết các đầu việc đang xử lý |
| --- | --- |
| 1. UI/UX & Design | • Hoàn thiện bản thiết kế Figma dựa trên luồng Change Request mới. • Phân tách UI/trải nghiệm riêng biệt cho từng role (Customer vs BrSE) để khách hàng dễ hình dung. |
| 2. System Architecture & Database | • Đánh giá lại toàn bộ Database Schema sau khi bỏ luồng BUG/FEATURE. • Rà soát và thiết lập chặt chẽ các khóa chính (PK), khóa ngoại (FK) và ràng buộc (constraint) cho các bảng. |
| 3. Documentation & Backlog | • Viết lại User Stories theo đúng form yêu cầu: Bắt buộc có đủ 3 mục Summary, Out of scope và Trigger. • Gộp và hoàn thiện tài liệu Agenda báo cáo, cập nhật Biên bản cuộc họp (MOM) ngày 19/3 làm minh chứng. |
| 4. Coding & Tích hợp (Demo Prep) | • Backend: Code API tạo CR, chuyển trạng thái (Draft ➔ Submitted ➔ In Discussion) và API Comment/File đính kèm. • Frontend: Dựng giao diện form tạo CR, màn hình chi tiết CR và ghép nối (call API) với Backend. • QA/Testing: Chuẩn bị kịch bản và tạo sẵn dữ liệu mẫu (mock data) vào DB để chạy demo trơn tru. |
| 5. Client Demo & Feedback | • Tổ chức buổi họp demo trực tiếp Source code Sprint 1 cho khách hàng (Solashi Company) . • Trình diễn luồng tạo và làm rõ Change Request, ghi nhận feedback của Product Owner để chuẩn bị cho báo cáo Tutorial. |

- To Do

| Hạng mục | Chi tiết & Mục tiêu |
| --- | --- |
| Retrospective Meeting | Tổ chức họp rút kinh nghiệm Sprint 1 (nội bộ hoặc có khách). Bắt buộc quay record minh chứng. Liệt kê: Những điểm làm tốt, điểm chưa tốt, và action plan (phương hướng cải thiện) cho Sprint 2. |