Agenda

Project title:Agile Requirement and Change Management System for Japan–Vietnam Offshoring

Date & Time: 20/4/2026 + 25/4/2026, 21hP.M

Venue: Google Meeting

Participants:

| Name | Role | Attendance |
| --- | --- | --- |
| Đỗ Tiến Thành | Client | Y |
| Đỗ Thành Long | Project Manager | Y |
| Mẫn Ngọc Đắc | Developer | Y |
| Nguyễn Viết Nhất | Developer | Y |
| Lê Hữu Đăng | Tester | Y |
| Phùng Quốc Việt | Business Analyst | Y |

- Done

| Nhóm công việc (Workstream) | Chi tiết các đầu việc đã hoàn thành |
| --- | --- |
| 1. Sprint 2 Completion & Transition to Sprint 3 | • Chính thức chốt hoàn thành Sprint 2. • Xác định chuyển sang giai đoạn Sprint 3 với mục tiêu hoàn thiện hệ thống. |
| 2. Documentation Finalization | • Hoàn thiện toàn bộ tài liệu dự án: +, User Stories +, Product Backlog / Sprint Backlog +, Testing Plan -, Review lại toàn bộ tài liệu để đảm bảo tính nhất quán với hệ thống. |
| 3. Coding Completion (Core Features) | • Hoàn thiện phần coding cho các chức năng chính của hệ thống. • Các tính năng cơ bản đã hoạt động ổn định. • Dev đã review và chỉnh sửa các phần chưa hợp lý trong hệ thống. |
| 4. Testing & QA Completion | • Tester hoàn thiện tài liệu test và thực hiện kiểm thử hệ thống. • Review test case cùng Developer để đảm bảo coverage. • Nghiên cứu và áp dụng công cụ test (ví dụ: Jest) cho dự án. |
| 5. Database Update & Data Preparation | • Cập nhật lại Database Schema và seed data. • Thực hiện migration và seed lại dữ liệu để đồng bộ hệ thống. |
| 6. Project Review & Closure | • Project Manager đã review tổng thể toàn bộ hệ thống. • Chính thức chốt dự án hoàn thiện. |

- In Progress

| Nhóm công việc (Workstream) | Chi tiết các đầu việc đang xử lý |
| --- | --- |
| 1. Bug Fixing & System Stabilization | • Vẫn còn một số lỗi nhỏ cần được xử lý. • Tiếp tục tối ưu hệ thống để đảm bảo hoạt động ổn định. |
| 2. Final Review & Quality Improvement | • Tiếp tục rà soát lại toàn bộ hệ thống (code + test + docs). • Đảm bảo chất lượng trước khi demo hoặc nộp final. |

- To Do

| Hạng mục | Chi tiết & Mục tiêu |
| --- | --- |
| 2. Final demo + submission | • Chuẩn bị demo hoàn chỉnh cho hệ thống. • Hoàn thiện tài liệu và nộp bài theo yêu cầu. |
| 2. Project Closure Documentation | • Tổng hợp toàn bộ tài liệu cuối cùng (docs + MOM + evidence). • Chuẩn bị nội dung báo cáo cuối kỳ (presentation). |