Agenda

Project title:

Agile Requirement and Change Management System for Japan–Vietnam Offshoring

Date & Time: 8/4/2026, 21hP.M

Venue: Google Meeting

Participants:

| Name | Role | Attendance |
| --- | --- | --- |
| Đỗ Tiến Thành | Client | Y |
| Đỗ Thành Long | Project Manager | Y |
| Mẫn Ngọc Đắc | Developer | N |
| Nguyễn Viết Nhất | Developer | N |
| Lê Hữu Đăng | Tester | N |
| Phùng Quốc Việt | Business Analyst | Y |

- Done

| Nhóm công việc (Workstream) | Chi tiết các đầu việc đã hoàn thành |
| --- | --- |
| 1. Client Demo & Feature Showcase (Sprint 2) | • Đã tổ chức buổi demo source code cho khách hàng. • Trình bày các chức năng hiện tại của hệ thống Change Request. • Nhận và ghi nhận các góp ý từ khách hàng để cải thiện hệ thống. |
| 2. Database Design (Initial Completion) | • Đã trình bày Database của dự án cho khách hàng. • Hoàn thiện tương đối cấu trúc dữ liệu phục vụ hệ thống. • Ghi nhận feedback để tiếp tục tối ưu và hoàn thiện database. |
| 3. Documentation & Backlog Completion | • Hoàn thiện đầy đủ các tài liệu theo phân công của Project Manager: +, User Story +, Sprint Backlog +, Product Backlog -, Các tài liệu đã được chuẩn hóa và sẵn sàng phục vụ giai đoạn coding. |
| 4. Chuẩn hóa Tài liệu & Quy trình | • Chuẩn hóa User Story: Chốt sử dụng Template mới bắt buộc gồm 3 phần: Summary, Out of scope, Trigger. Thống nhất dùng thang đo MoSCoW để đánh giá Priority. • Quản trị dự án: Cập nhật lại tài liệu Project description, thiết lập template Agenda mới (gộp các MOM) để dễ dàng tracking và báo cáo tiến độ. |

- In Progress

| Nhóm công việc (Workstream) | Chi tiết các đầu việc đang xử lý |
| --- | --- |
| 1. Coding & System Development | • Tiếp tục hoàn thiện các chức năng chính của hệ thống. • Phát triển đầy đủ luồng xử lý Change Request theo thiết kế. |
| 2. Testing & Quality Assurance | • Bắt đầu thực hiện kiểm thử hệ thống. • Xây dựng test case và kiểm tra các lỗi phát sinh. • Đảm bảo hệ thống hoạt động đúng logic và ổn định. |
| 3. Database Refinement | • Tiếp tục hoàn thiện và tối ưu Database Schema. • Bổ sung các ràng buộc dữ liệu và cải thiện hiệu năng hệ thống. |

- To Do

| Hạng mục | Chi tiết & Mục tiêu |
| --- | --- |
| 1. Code Finalization | • Hoàn thiện toàn bộ source code của các chức năng còn lại trong Sprint 2. • Đảm bảo hệ thống vận hành đúng với business flow đã thiết kế. |
| 2. Full System Testing & Bug Fixing | • Thực hiện kiểm thử toàn diện hệ thống. • Phát hiện và sửa lỗi nhanh chóng để đảm bảo chất lượng sản phẩm. |
| 3. Client Review & Feedback (Next Round) | • Tổ chức buổi demo tiếp theo sau khi hoàn thiện hệ thống. • Thu thập feedback từ khách hàng để cải thiện và hoàn thiện sản phẩm. |
| 4. Sprint 2 Reporting & Documentation | • Tổng hợp kết quả Sprint 2. • Chuẩn bị tài liệu báo cáo, minh chứng và demo cho buổi trình bày cuối. |